**Edistymisraportti  
LAN varausjärjestelmä**

**versio 1.0**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tredu | Koulutusohjelma | Opintojakso |
| Tekijä: Eetu Lampu | | Tulostettu: <pvm> |
| Jakelu: Leena Järvenkylä-Niemi | | |
| Dokumentin tila: Valmis tarkistettavaksi | | Muokattu: 2.2.2018 |
|  | |  |

**Versiohistoria**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versio Päiväys Tekijät Selite (muutokset, korjaukset…) | | | |
| 1.0 | 2.2.2018 | Eetu Lampu | Aloitus |
| 1.1 | 2.2.2018 | Eetu Lampu | Valmis tarkistettavaksi |

Sisällysluettelo

[1. Aikataulutilanne 4](#_Toc505328468)

[2. Käytetyt resurssit 4](#_Toc505328469)

[2.1 Kumulatiivinen ajankäyttö 4](#_Toc505328470)

[2.2 Ajankäyttö osatehtävittäin 4](#_Toc505328471)

[3 Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet 4](#_Toc505328472)

[4 Arvio projektin kestosta 4](#_Toc505328473)

[5 Ehdotus jatkotoimenpiteiksi 4](#_Toc505328474)

## Aikataulutilanne

Projekti on aikataulusta jäljessä. Esitutkimus ja edistymisraportti valmiita.

## Käytetyt resurssit

### Kumulatiivinen ajankäyttö

Suunniteltu/toteutettu

|  |  |
| --- | --- |
| **Työmäärä** | **Tunteja toteutunut** |
| **Eetu Lampu** | 8 |

### Ajankäyttö osatehtävittäin

Suunniteltu/toteutettu

|  |  |
| --- | --- |
| **Osatehtävä** | **Tunteja toteutunut** |
| **Aloituspalaveri** | 1 |
| **Esitutkimus** | 5 |
| **Edistymisraportti** | 1 |
| **Palaveri** | 1 |
| **Yhteensä** | 8 |

## 3 Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet

Ongelmia tuli joissakin esitutkimuksien kohdassa. Ratkaisuna oli avun kysyminen.

## 4 Arvio projektin kestosta

Jos jatkaa samalla menolla, projektin pitäisi tulla valmiiksi aikataulun mukaan toivottavasti.

## 5 Ehdotus jatkotoimenpiteiksi

Projektia jatketaan suunnitelman mukaan ja toivotaan että onnistutaan.