Projektisuunnitelma  
**Versio 2.0**

Dokumentin versiot

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versio | Pvm | Muutokset | Tekijä |
| 1.0 | 2.2.2018 | Aloitin tekemisen | Eetu Lampu |
| 2.0 | 16.2.2018 | Tein loppuun | Eetu Lampu |

Dokumentin jakelu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Tulostettu | Jakelu |
| Eetu Lampu | - | Leena |
|  |  |  |

Contents

[1. Taustaa 3](#_Toc505340201)

[2. Tehtävä 3](#_Toc505340202)

[3. Tulostavoitteet 3](#_Toc505340203)

[4. Rajaukset 3](#_Toc505340204)

[5. Ympäristö 3](#_Toc505340205)

[5.1 Työntekijät ja asiakkaat 3](#_Toc505340206)

[6. Työvaiheet 3](#_Toc505340207)

[7. Osatehtävät ja aikataulu 3](#_Toc505340208)

[7.1 Osatehtäväluettelo 3](#_Toc505340209)

[7.2 Aikataulu 3](#_Toc505340210)

[8. Henkilöresurssit 3](#_Toc505340211)

[9. Kustannukset 3](#_Toc505340212)

[10. Työmenetelmät, kuvaaminen ja tiedoottaminen 3](#_Toc505340213)

[10.1 Dokumentit 3](#_Toc505340214)

[10.2 Tallennukset 3](#_Toc505340215)

[10.3 Kokoontumiset 3](#_Toc505340216)

[10.4 Tiedottaminen 3](#_Toc505340217)

[11. Riskit ja Keskeyttämisriskit 3](#_Toc505340218)

[11.1 Henkilöstöön liityvät riskit 3](#_Toc505340219)

[11.2 Laitteisiin liittyvät riskit 3](#_Toc505340220)

[11.3 Hallintaan liittyvät riskit 3](#_Toc505340221)

[11.4 Keskeyttämiset 3](#_Toc505340222)

[12. Laatu 3](#_Toc505340223)

[Liitteet 3](#_Toc505340224)

# Taustaa

Lanit tarvitsevat ilmoittautumissivuston ja sitä pitää olla mahdollista käyttää eri tilanteissa ja ilmoittautumis -sivulla pitää olla mahdollisuus ilmoittautua turnaukseen, varata paikka ja peruuta varaus siten, että paikka aukeaa automaattisesti varattavaksi.

# Tehtävä

Tehtävänä on tehdä ilmoittautumis nettisivu peli-ilta tapahtumalle.


# Tulostavoitteet

Tehtävä on valmis kun nettisivulla voidaan varata paikka tai poistaa varaus

# Rajaukset

Projektissa ei kuulu peliyön rakentaminen. Projekti on vain nettisivun tekoa

# Ympäristö




## Työntekijät ja asiakkaat

Projektissa käytetään käyttöjärjestelmänä Windows:ia. Dokumentit tehdään Microsoft: in office soveluksilla

# Työvaiheet


Projektisuunnitelma 26.1.2018

Toiminnalliset määrittelyt 2.2.2018


Loppuraportti 9.2.2018

# Osatehtävät JA aikataulu

## Osatehtäväluettelo



# Henkilöresurssit



# Kustannukset

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Työkustanukset | Tuntikustannus | Tunteja | Kustannus |
| Eetu Lampu | 30€ | 30 | 900€ |
| Yhteensä |  | 30 | 900€ |

# Työmenetelmät, kuvaaminen ja tiedottaminen

## Dokumentit

Työstä luodaan ja tallennetaan sähköisessä muodossa seuraavat dokumentit:

* Projektisuunitelma
* Aikataulu
* Edistymisraportti
* Esitutkimus
* Loppuraportti

## Tallennukset

Dokumentit tallenetaan GitHubiin

## Kokoontumiset

Varataan ohjauspiste Leenalle ja käydään läpi mitä on tehty

## Tiedottaminen

Projektipäällillö kertoo ohjauspisteessä mitä on vielä tekemättä

# Riskit ja Keskeyttämisriskit

## Henkilöstöön liityvät riskit

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riski | Vakavuus | Todennäköisyys | Esioire | Miten välttää | Miten selviytyä riskin toteutuessa |
| Sairastuminen | 1 | 3 | olla sairas |  | Tehdä kotona |

## Laitteisiin liittyvät riskit

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riski | Vakavuus | Todennäköisyys | Esioire | Miten välttää | Miten selviytyä riskin toteutuessa |
| Tiedostojen häviäminen | 5 | 1 | Tiedostojen puute | Varmuuskopioida | Tehdä tiedostot uusiksi |

## Hallintaan liittyvät riskit

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riski | Vakavuus | Todennäköisyys | Esioire | Miten välttää | Miten selviytyä riskin toteutuessa |
| Työmäärä ylittyy arvioidusta | 5 | 3 | Myöhästyminen  aikataulusta | pysyä aikataulussa | Keskustella projektipäälikön kanssa asiasta |

## Keskeyttämiset

Jos ollaan todella myöhässä aikataulusta

# Laatu

Dokumentissa pyritään selkeästi selitämään projektinsuunitelma